浙江交通职业技术学院

文体活动中心楼工程

设

计

招

标

文

件

招标单位：浙江交通职业技术学院

二零一零年六月

目         录

前 附 表	3

第一章、招标公告  投标须知	4

第一节、招标公告	4

第二节、投标须知	6

一、总    则	6

二、招标文件组成内容	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	12

五、开标	13

六、评    标	14

七、中标及授予合同	15

第二章、评标办法	17

第三章  合同主要条款	20

一、设计质量与进度计划	20

二、合同价款与支付	20

三、其  它	20

第四章 方案设计任务书	21

第五章、投标文件格式	24

第一节、商务投标文件	24

第二节  资信业绩表	29

# 前 附 表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合 同 综 合 说 明 | 建设单位名称：浙江交通职业技术学院 |
|  |  | 工程名称：文体活动中心楼 |
|  |  | 工程地点：浙江交通职业技术学院校内 |
|  |  | 工程总投资：1989万元 |
|  |  | 招标范围：方案、初设及施工图设计等 |
|  |  | 结构类型：原则上由框架与网架结构相结合 |
|  |  | 要求工期：（1）方案规划阶段15日历天 |
|  |  | （2）初步设计阶段20日历天 |
|  |  | （3）施工图阶段30日历天 |
| 2 | 允许分包内容：本项目未经招标单位同意不得分包 |  |
| 3 | 建设资金来源：自筹资金 |  |
| 4 | 投标单位资质要求：建筑设计甲级 |  |
|  | 主设计师执业资格要求：国家壹级注册建筑师 |  |
| 5 | 投标有效期：投标截止期结束后60天 |  |
| 6 | 投标保证金的数额为：人民币10000元 |  |
|  | 提交时间：2010年7月16日上午8：30前 |  |
|  | 提交形式： 现金 |  |
|  | 银行户名： |  |
|  | 开户银行： |  |
|  | 银行账号： |  |
| 7 | 履约保证金或银行履约保函金额：人民币/万元 |  |
| 8 | 招标预备会议时间：2010年7月6日下午14：00 |  |
|  | 地点：新行政楼9楼资产处908会议室 |  |
| 9 | 投标文件份数：陆份（正本壹份，副本伍份） |  |
| 10 | 投标书递交至：浙江交通职业技术学院 |  |
|  | 地点：杭州莫干山路金家渡浙江交通职业技术学院新行政楼资产处913室 |  |
| 11 | 投标截止时间：2010年7月16日上午9：00 |  |
| 12 | 开标时间：2010年7月16日上午9：00 |  |
|  | 开标地点：杭州莫干山路金家渡浙交院新行政楼9楼资产处908会议室 |  |

# 第一章、招标公告  投标须知

## 第一节、招标公告

1、文体活动中心楼 工程，建设地点位于 浙交院校园内，建设规模：约：7100平方米。现按规定通过 公开 招标选定本工程的设计方案并确定设计中标单位。

2、本工程质量要求：符合本招标文件要求的设计深度要求。

招标工期：

- 方案规划阶段15日历天；

- 初步设计阶段20日历天；

- 施工图设计阶段30日历天；

3、根据招标公告选择符合招标公告资质及资格要求的报名单位中确定投标单位进行投标，通过评审择优选出中标单位，来完成本招标工程的方案、初步设计和施工图设计。

4、购买招标文件的单位必须具有 建筑设计甲级 资质；拟派的项目主设计师必须具有国家壹级注册建筑师执业资格。报名单位可携带营业执照、资质等级证书、项目主设计师设计执业资格证书及招标信息上要求的其他资料到浙交院新行政楼9楼资产处913室向招标人报名，经招标人资格审查符合要求，并按规定确定的合格投标单位可凭有关证件向招标代理人领取招标文件。（招标文件资料费每份300元，售后不退）

5、本工程的招标范围为：方案、初步设计及施工图设计等。

6、招标工作安排：

（1）踏勘现场时间：根据需要，另行通知

（2）招标预备会时间：2010年7月6日下午14：00

地 点：浙交院新行政楼9楼资产处908会议室

（3）投标截止日期：2010年7月16日上午8：30

地 点：浙交院新行政楼9楼资产处908会议室

（4）开标日期：2010年7月16日上午9：00

地 点：浙交院新行政楼9楼资产处908会议室

## 第二节、投标须知

## 一、总    则

1、工程说明

工程的说明见投标须知前附表。

2、招标范围：本项目方案、初步设计及施工图设计等相关设计内容

[包括：（1）工程施工图预算、网架、智能弱电、幕墙、局部精装修、配套附属工程及其他专项等所有相关设计内容。（2）与室外供水、供电、供气、有线电视等专业设计配合允许专业分包。（3）图纸会审、竣工验收等服务工作。]

3、招标方式：本工程按照国家建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经批准，采用 公开 招标方式进行招标。

4、投标资格

4.1参加投标的单位和主设计师必须满足前附表第4项所要求的相应的资质。

4.2为具有被授与合同的资格，投标单位应提供符合招标信息要求的资格文件，以证明其符合投标合格文件和具有履行合同能力。为此，应提交下列材料。

4.2.1有关确立投标单位法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、企业资质等级证书、主设计师执业资格证书、业绩证明材料及其它需要提供的资料等）。

4.2.2投标单位在近几年完成的具有代表性的工程的情况和现在正履行的合同情况，以及获奖情况。

4.2.3招标单位的技术力量、专业情况。

5、设计范围、设计费用及投标费用

5.1设计范围及设计费用必须包含以下内容：

5.1.1设计范围包括设计主导构思、总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、消防设计、电气设计、暖通设计、智能化设计、环境设计、交通设计、市政设计、工程量清单及投资概算、所有单体建筑方案等完成本项目的所有内容（所有设计文件提供电子文件一套）；

5.1.2投标报价中须包含所有专业分包单位提交的施工图确认费用；

5.1.3投标报价中须包含标准层面积及以下面积更改的费用。

5.1.4投标报价中须包含市政及安装总平面图更改的费用

5.2投标费用

对达到招标文件要求深度的未中标方案，招标单位不补偿未中标单位为做此工程方案而发生的所有费用。

如第一中标人放弃中标资格或被取消中标资格，则已招标人可以选择综合评选得分排名下一位的投标单位为中标人（如下一中标候选人放弃或被取消资格，以此类推）。

6、未中标方案的权属

所有投标单位的有效方案设计成果版权归招标单位所有。中标单位在本项目方案修改中可以借鉴其他未中标单位的有效设计方案，而不需征得对方同意及另外支付任何费用。

## 二、招标文件组成内容

7．招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容：

前附表、招标公告、投标须知、合同主要条款、项目方案设计任务书、投标文件格式。

7.2投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和技术资料。如果投标单位的投标文件不能满足本招标文件的实质性要求，责任由投标单位自负。

8、招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3天内，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等)向招标单位提出，招标单位以书面纪要等形式在投标截止日期七天前送达所有获得招标文件的投标单位。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止日期七天前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，以书面方式送达所有获得招标文件的投标单位，并作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

9.2招标人有权延长投标截止日期，但必须在开标前三天将延长投标截止时间的通知发给各投标单位。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的组成

投标文件分为商务标和技术标二部份。

11、投标文件的编制要求

11.1本工程的投标文件主要包括以下内容：

11.2商务标组成（含资信部份）：

11.2.1投标书(附件一)；

11.2.2投标报价表（附表一）；

11.2.3法定代表人资格证明书(附件二)；

1l.2.4授权委托书（附件三）；

11.3资信业绩表（装订在商务标中）：

11.3.1投标单位企业概况（附表二）；

11.3.2主设计师（主勘察人）简历表（附表三）；

11.3.3主要设计人员表（附表四）；

11.3.4近几年来所承担的具有代表性的设计工程一览表（附表五）；

11.3.5目前正在承担的设计任务一览表（附表六）。

11.4商务标规格及份数

商务标均采用中文表述，并用4号简体宋字。商务标需单独密封，封条加盖投标单位公章。商务标提供A4规范文本六套（一正、五副）。

11.5技术标组成（技术标编制为暗标）

11.5.1技术标的密封方法：

技术标文件内页中禁止标注有关投标单位名称，标记等特征的任何文字及符号信息。如有违反，将导致其投标文件作废标处理；

技术标封面上应标注单位名称及加盖单位公章，然后封面加密封包装对封面进行密封（要求不能识别单位名称及公章，否则将导致其投标文件作废标处理；）。

11.5.2方案内容： 方案设计文本（含各建筑的平、立、剖面图、投资概算书、各专业的方案设计说明）； 规划总平面图； 本项目鸟瞰图、透视图； 各建筑单体的渲染效果图。

11.5.3使用空间功能分析图，结构分析图；

11.5.4总平面图（含功能分区示意图、绿化布置图等）、建筑立面透视效果图、鸟瞰图等；

11.5.5投资估算表及投标人认为有必要的其他内容。

11.6技术标规格及份数

11.6.1设计综合说明书均采用中文表述，并用3号简体宋字。图纸按有关规范绘制。文本和图纸合订，技术标提供A3规范文本六套（一正、五副）。

12、投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间的与投标有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

13、投标文件的格式

投标单位应将所有的资料装订成册，并使用招标文件所提供的表格格式，但表格格式可以按同样格式扩展。

14、投标有效期

14.1投标截止期结束后60天

14.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求，投标单位须以书面形式予以答复。投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金；同意延长投标有效期要求的投标单位不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

15、投标保证金

15.1投标单位应提供前附表第6项所列数额的投标保证金，并在递交投标书之前交到资产处。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

15.2根据投标单位的选择，投标保证金可以是支票、银行汇票、现金等形式。其中若现钞形式交纳的，可在投标时交纳；若以支票或汇票形式交纳的，必须在投标截止时间前一天，汇入我院。

汇款帐号：

户名：浙江交通职业技术学院

帐号：826-050901040000422

开户行：农行勾庄分理处

15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视其为不响应招标而予以拒绝。

15.4未中标投标人的投标保证金，评标结束后退还（不计利息），若以支票或汇票形式交纳的，须在投标人开具财务收据后清退。

15.5中标单位的投标保证金，在按要求提交履约保证金并签署合同协议后，予以退还(无息)。

15.6如投标单位有下列情况之一，将被没收投标保证金；

15.6.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

15.6.2中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

15.6.3投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的。

16、投标预备会及现场考察

16.1投标单位派代表按照前附表所述时间和地点出席投标预备会。

16.2投标单位可能被邀请对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，考察现场的费用由投标单位自己承担。

17、投标文件的份数和签署

17.1投标单位按前附表的规定编制投标文件，并明确标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.2投标文件正本与副本均要求打印或使用不能擦去的墨水书写，并按规定格式加盖单位法人章和法定代表人印章或签字。

17.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标单位法人章及法定代表人印章或签字。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的文本及其包封的密封与标志

18.1投标单位应将本工程的投标文件的技术标和商务标分别密封在不同的包封中，并正确标明“技术标”或“商务标”，技术标或商务标中的文本应正确标明“正本”或“副本”。图板等可单独包封。

18.2 投标文件应按招标文件要求的格式包装及密封。

18.3如果没有按规定加以标志并密封，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

19、投标截止期

19.1投标单位应在前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。逾期送达的投标文件作无效标处理。

19.2招标单位可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

20、投标文件的修改与撤回

20.1投标单位递交投标文件后，在规定的投标截止日期前，可以书面形式向招标单位提出补充修改或撤回其投标文件。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标单位的修改或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”。

20.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标

21、开标

21.1招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。投标单位法定代表人或委托的代表人及方案主设计师随带身份证及投标单位的设计资质证书及营业执照、法定代表人授权委托书、主设计师执业资格证书、投标保证金收纳证明等原始证件资料及其复印件参加开标会议，以便招标人确定投标人的真实身份。招标人校验原始资料，留用复印件。

21.2开标会议在学院监察室部门监督下，由招标单位资产产业处组织并主持。

21.3投标单位法定代表人(或授权代表)及主设计师(须与投标报名核准的主设计师相一致)未准时参加开标会议的视为自动放弃投标。

22、投标文件有下列情况之一的将视为无效：

22.1投标文件文本未按规定标志、密封；

22.2商务标未盖投标单位法人章或未盖法定代表人印签；

22.3技术标未按招标文件规定格式填写并密封；

22.4投标截止时间后送达的投标文件；

23、投标文件的鉴定和公布

当众宣布核查结果，宣读有效投标单位名称以及招标单位认为适

当的其他内容。

24、唱标和记录

唱标结果记录由各投标单位法定代表人或授权代表签字确认。

## 六、评    标

25、评标组织

招标单位根据有关规定组成评标委员会(以下简称评委)。评委人员的组成须符合有关管理规定。

26、评标原则

26.1竞争优选；

26.2公正、公平、科学合理；

26.3质量好、信誉高、价格合理；

26.4方案设计深度符合招标文件要求，且立意新颖、适当超前、主题突出与专业相结合；

26.5实用美观，符合总体规划要求，与周边环境相协调；

26.6无不正当竞争。

27、评标细则

评标采用综合评分法，评标细则详见《第二章、评标办法》。

28、投标文件的澄清

28.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以组织询标活动。有关询标的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标的实质性内容。

28.2一般将符合设计项目的规划要求并达到设计任务规定的设计深度作为招标文件的实质性要求内容。

29、投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正和撒消使之成为具有响应的投标。

30、评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或评标无关的其他人员泄漏。

## 七、中标及授予合同

31、中标单位确定

根据招标投标法及七部委的相关规定，确定中标单位。

32、中标通知书

32.1招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。

32.2中标通知书在签发之前，应在浙交院招投标网站上公示七个工作日，公示期间，对中标结果有异议的，可以向学院监察室等部门进行投诉，有关部门将根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》进行处理。并责成招标单位作出相应答复，同时对有关违法违纪人员作出相应处理。

32.3中标通知书为合同的组成部分。

33、合同协议书的签署

招标单位将根据国家有关建设工程设计合同管理的规定，依据招标文件、投标文件等，与中标单位签订工程设计承包合同。

# 第二章、评标办法

一、  评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》等招标投标有关法律、法规；

2、《浙交院文体活动中心楼工程设计招标文件》和其它有关文件。

二、  评标原则

1、评标严格按照招标文件规定程序进行，先开技术标，待技术标评分结束后，再开商务标，并对商务及资信部分进行评分，最后统计总分；

2、竞争优选；公正、公平、科学合理、质量好、信誉高、价格合理；方案设计深度符合招标文件要求，且立意新颖、适当超前、主题突出与专业相结合；实用美观，符合总体规划要求，与周边环境相协调；反对不正当竞争。

三、评标细则

评标共三大部份；资信部分、技术部份和商务部份。

（1）资信部分评分由评标委员会对照综合评分细则和投标书充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

（2）技术部份评分由评标委员会对通过符合性审查的投标人的设计方案充分审核、讨论及评议后，由各专家按综合评分细则集体讨论后自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术参数的最终得分为评标委员会的有效评分的算术平均值。评分保留二位小数。

（3）商务部分由商务评委或由专人根据评标细则进行计算。评分保留二位小数。

投标人的最终得分为资信部份、技术部份及商务部分三部份评分之和。

    - 资信部份                                 合计0-5.0分

（1）主设计师担任或参与过跨度30m以上屋面网架结构的项目。      0-3.0分

- （2）投标人获得过市（地区）级以上设计奖项。                    0-2.0分

- （二）技术部份                                    合计11-55分

（1）投标文件对招标文件及设计任务书的响应程度。          2.0-10.0分

评价投标文件对招标文件及设计任务书响应程度。

（2）设计方案的符合性、科学性、可行性。                  2.0-10.0分

设计方案及各单元设计方案是否符合招标要求，是否符合有关标准、规范；对建筑物的功能、平面布置、流程是否考虑全面。

（3）投资及设计估算                                      2.0-10.0分

评价投标方案的投资及设计概算是否准确全面，是否提供了完整的设计概算及主要工程量清单，是否综合考虑设计方案的切实可行与相应设计概算的合理性。

（4）设计周期及设计进度安排                              1.0-5.0分

评价设计周期及设计进度安排是否合理。

（5）建筑风格、立面造型、与周边环境的协调性              1.0-5.0分

评价设计方案的建筑风格、平面造型是否优秀，与周边的相关环境是否协调。

（6）方案设计文件的完整性。                              1.0-5.0分

评价是否按招标要求完成了所有单元的方案设计，是否提供了相应的设计图、效果图，

（7）建筑材料选择的合理性、适用性。                      1.0-5.0分

评价设计方案所选建筑材料是否美观、合理、适用。

（8）新技术、新工艺运用                                  1.0-5.0分

评价设计方案是否采用了新技术、新工艺、起否起到了节省造价、并考虑了节能保温等相关方面。

（三）商务部份                                    合计10-40分

评标委员会对符合性审查通过的投标文件进行商务评审。投标人的商务评分按以下方法计算：

（1）有效投标人在9家及以上时，全部有效投标人的评标价去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值作为最佳报价。

（2）有效投标人在9家及以下并在5家以上时，全部有效投标人的评标价去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值作为最佳报价。

（3）有效投标人在5家及以下时，全部有效投标人的评标价的算术平均值作为最佳报价。

（4）每个投标评标价与最佳报价值对比，计算出商务报价的评分值：

①投标评标价等于最佳报价值时得满分40分；

②投标评标价每低于最佳报价值1个百分点扣0.5分；

③投标评标价每高于最佳报价值1个百分点扣1.0分。

以上商务报价评分保留小数2位；评分不足1个百分点时，使用直线插入法。

（5）报价评分不足10分时得10分。

四、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会在评标报告中推荐得分最高的为中标候选人。

- 决标

决标由招标决策组织负责，参与决标的人员不少于应到成员的三分之二。招标决策组织也可以授权评标委员会直接确定中标人。

注：l、招标文件的解释权属浙江交通职业技术学院

# 第三章  合同主要条款

合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位 (乙方)结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。

## 一、设计质量与进度计划

1、设计质量

乙方应以中标的方案设计为基础进行优化，并按现行的国家设计统一标准、规范进行设计。

2、设计时间：

合同设计时间以乙方的中标设计时间为准。

## 二、合同价款与支付

l、合同价款的确定：

乙方的投标报价即为本工程的设计合同价。

2、合同价款支付方式：

合同签订后七天内支付20%，交付施工图设计文件后七天内支付60%，综合验收后三十天内支付20%。

## 三、其  它

乙方应根据施工或甲方需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

# 第四章 方案设计任务书

一、工程概况：

1、项目名称：浙江交通职业技术学院文体活动中心工程设计项目

2、项目地址: 浙江交通职业技术学院校园内

3、主要经济技术指标

本工程可用地面积为: 占地面积约3000平方米,，建筑面积7100平方米，二层钢筋砼框架与屋顶网架相接合结构，建筑高度20米,绿化、附属道路等与原校园相协调。

二、设计依据及内容

1、设计依据

  - 规划设计要求、控制指标文本

  - 用地规划图；建筑平面布置图；剖面图（初步设想）

  - 国家制定的有关建筑设计规范、规定

2、设计内容

浙江交通职业技术学院文体活动中心工程设计，其内容主要由以下两部分组成：

  - 总体规划：文体活动中心建筑布局及该地块周边道路、绿化

与景观、相关专项设施及各项配套设施等。

  - 文体活动中心单体建筑方案设计、初步设计、施工图设计等。

三、方案设计要求

1、设计指导思想

科学分析本地块和周边建筑的关系，结合学院办学特点，确定具有项目特色的规划布局、景观环境设计，成为校区的亮点。

2、设计要求

  - 满足本地块控制文本要求。

  - 屋面结构方案

  - 建筑节能设计要符合国家及当地有关建筑节能规范要求。

  - 其他要求（包括洁具、照明等设施）须满足配置要求。

  - 室外附属工程：文体活动中心周边道路、给排水、化粪池；

智能系统（含安全防范系统）、电信、宽带网络、有线电视等按照现行国家、省、市有关规范、标准设计建设，同时应按照相应行业管理部门的标准、规定实施。

  - 景观设计：文体活动中心周边绿化与景观。

3、设计成果深度要求

（1）设计说明

（2）设计依据、设计要求：列出与工程设计有关的依据性文件的名称

和文号；设计所采用的主要法规和标准；工程规模和设计标准等内容。

（3）总平面设计说明：概述场地现状特点和周边环境情况，详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点，以及在竖向设计、交通组织、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。

（4）建筑设计说明：建筑的平面和竖向构成，立面造型和环境营造、

环境分析等；建筑的功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布置；建筑内部交通组织、防火设计和安全疏散设计；关于无障碍、节能和智能化设计方面的简要说明。

（5）设计图纸要求

| 分类 | 序号 | 图纸名称 | 序号 | 图纸名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总图 | 1 | 总平面图 | 2 | 景观分析图 |
| 单体 |  | 模型或效果图 |  |  |
| 其他 |  | （文体活动中心内部平面布置2套方案，其中一套备用）： |  |  |

（6）施工图阶段的设计要求和设计深度将在相应设计阶段开始前另行明确。

四、其他

1、各种设计文本数量须满足会审要求、施工图纸数量必须满足各类审图（人防审图、建筑审图、消防审图等）、手续办理（交警、规划等）及招标、施工要求，且不少于15套，费用已考虑在设计费报价中，业主不再支付其他费用。

2、中标单位单位负责提供其他办理手续要求设计单位提交的成果（须符合相关审批单位的要求）、以及施工过程中需要配合提供的效果图等彩图。费用已考虑在设计费报价中，业主不再支付其他费用。

# 第五章、投标文件格式

## 第一节、商务投标文件

一、投标函(附件一)

二、投标报价表(附表一)

三、法定代表人资格证明书(附件二)

四、授权委托书(附件三)

附件一

一、投  标  函

招标人：

l、根据已收到               工程的招标文件，按照国家建设工程设计招标投标有关管理办法，经我方考察现场和研究上述工程的招标文件后我方愿以投标报价人民币         元承包上述工程的(方案、初设及施工图)设计。

2、一旦我方中标，我方保证      天(日历天)内完成方案规划、       天(日历天)内完成初步设计、       天(日历天)内完成施工图设计。

3、一旦我方中标，我方保证设计达到甲方的要求。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签章)

邮政编码：

电    话：                传    真：

开户银行名称：            银行帐号：

开户银行地址：            电    话：

日期：      年    月     日

附表一

二、投标报价表

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 企业等级 |  |
| 周期 (日历天) | 方案规划阶段； |
|  | 初步设计阶段： |
|  | 施工图阶段： |
| 设计费用 |  |
| 备 注 |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签章)

日期：    年    月     日

附件二

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：      性别：     年龄：      职务：

系                                的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖章）

日  期：      年      月      日

附件三

四、授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系   （投标人名称）    的

法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名）   为我公司

签署   （招标人名称）     的      （招标工程名称）       工

程投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：（签名）性别：      年龄：

身份证号码：         职务：

投标人：                  （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月      日

## 第二节  资信业绩表

一、投标单位企业概况(附表二)

二、主设计师简历表(附表三)

三、主要设计人员表(附表四)

四、2007年来所承担的设计工程一览表（附表五）

五、目前正在承担的设计工程一览表（附表六）

附表二

一、投标单位企业概况

| 企业名称 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 批准单位 |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |
| 企 业 职 工 总 数 | 人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 其它人员 |
|  |  | 享受国家 津贴人员 | 高工 | 工程师 |  | 助工 |  |
| 主 要 设 计 人 员 | 姓名 | 性别 | 专业 |  |  | 职称 | 资质等级 |

附表三

| 二、主设计师简历表 姓名 |  |  |  | 性别． |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事设计师年限 |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 设计师 |  | 建设规模 | 设计情况 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

附表四

三、主要人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历及业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑专业 1、主设计师 2、 3、 |  |  |  |  |
| 二、结构专业 l、专业负责人 2、 |  |  |  |  |
| 三、给排水专业 l、专业负责人 2、材料管理 3、 |  |  |  |  |
| 四、电气专业 1、专业负责人 2、 |  |  |  |  |
| 五、暖通专业 1、专业负责人 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

| 附表五 建设单位 | 项目名称 | 结构类型 | 建设规模 | 设计周期 | 合同价格 | 设计标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2007年来所承担的设计工程一览表

备注：投标单位需提供合同复印件。

附表六

五、目前正在承担的任务一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设 地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 计划 设计 日期 | 合同 价格 | 设计达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标单位需提供合同复印件。